MoneyMaMa(MMM) 프로젝트 기획서

1. 프로젝트 명 및 한줄 소개

프로젝트 이름: MoneyMaMa(MMM)

짧은 설명: 종합적인 자산 관리와 관련된 정보와 조언을 받을 수 있는 어플리케이션(엄마와 같은 마음으로 좋은 것만 소개시켜주는 느낌)

2. 개발 배경 및 목적

왜 이 주제를 선정했는지: 자산관리를 어떻게 해야하는 지 모르는 사람, 자산관리를 하고 있지만 잘못된 방식으로 하고 있는 사람, 빠르게 관련 정보를 서치하고 싶은 사람들을 위해 관련 정보와 조언을 주기 위함

이 프로젝트가 해결하려는 문제: 금융에 대해 취약한 사람들의 정보불균형 해소

3. 주요 기능 및 특징

기능 목록

| 구분 | 기능명 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 로그인 및 회원가입 | 사용자 인증 시스템 구현 (로그인, 회원가입, 세션 관리) |
| 필수 | 프로필 페이지 관리 | 개인정보 입력, 자산 현황 관리 |
| 필수 | 자산 비율 계산 및 시각화 | 예금, 주식, 부동산 등 자산별 비율을 차트로 표시 |
| 필수 | AI 포트폴리오 분석 | ChatGPT API를 활용한 맞춤형 자산 관리 조언 제공 |
| 필수 | 예금/적금 상품 비교 | 금융감독원 API를 통한 실시간 금리 비교 및 필터링 |
| 필수 | 게시판 기능 | 커뮤니티 게시글 및 댓글 작성, 자산 관리 노하우 공유 |
| 선택 | 은행/증권사 이벤트 | 각 금융기관의 프로모션 정보 크롤링 및 링크 제공 |
| 선택 | 현물 상품 가격 표시 | 금/은 등 실시간 시세 조회 |
| 선택 | 주식 정보 검색 | 종목별 최신 뉴스 및 주가 정보 제공 |
| 선택 | 지역별 은행 위치 | 카카오맵 API를 활용한 근처 금융기관 검색 |

핵심 기능 부연 설명

1. AI 포트폴리오 분석

- 사용자가 입력한 자산 정보(예금, 주식, 부동산, 현금 등)를 분석하여 연령대, 투자 성향, 목표에 맞는 포트폴리오 조언 제공

- ChatGPT API를 활용해 "엄마 같은" 친근한 톤으로 개선점 제시

- 위험 자산과 안전 자산의 적정 비율 추천

2. 예금/적금 상품 비교

- 금융감독원 오픈 API를 통해 은행별 예금/적금 금리 실시간 조회

- 가입 기간, 금리, 최소 가입 금액 등 다양한 필터 옵션 제공

- 사용자 조건에 가장 적합한 상품 상위 노출

3. 게시판 커뮤니티

- 자산 관리 꿀팁, 금융 상품 후기, Q&A 등 주제별 게시판 운영

- 좋아요, 댓글, 북마크 기능으로 유용한 정보 큐레이션

4. 주요 화면 흐름

1) 랜딩 페이지

- 서비스 소개 및 주요 기능 안내

- 로그인/회원가입 버튼

2) 회원가입 / 로그인

- 이메일 및 소셜 로그인(선택) 지원

- 회원가입 시 기본 정보(나이, 직업, 투자 성향) 입력

3) 메인 대시보드

- 사용자 자산 요약 (총 자산, 자산별 비율 차트)

- 추천 금융 상품 카드

- 최근 게시판 인기글 미리보기

- AI 조언 요약 ("이번 달 포트폴리오 점검 결과")

4) 프로필 페이지

- 개인정보 수정

- 자산 입력 폼 (예금, 주식, 부동산, 현금 등)

- 자산 비율 파이 차트 또는 도넛 차트

- "AI 조언 받기" 버튼 → 포트폴리오 분석 결과 모달

5) 금융 상품 비교 페이지

- 예금/적금 탭 구분

- 필터 옵션: 은행, 기간, 최소 금리, 가입 금액

- 상품 카드 형태로 리스트 표시 (은행명, 상품명, 금리, 가입 조건)

- 상세 페이지: 해당 은행 공식 사이트 링크 제공

6) 게시판

- 게시글 리스트 (제목, 작성자, 작성일, 좋아요 수)

- 글쓰기, 댓글, 좋아요 기능

- 카테고리별 분류 (예금/적금, 주식, 부동산, 자유게시판)

7) (선택) 지도 검색

- 사용자 위치 기반 근처 은행 마커 표시

- 은행 선택 시 영업시간, 전화번호, 방문 예약 링크

5. 개발 일정(마일스톤)

| 주차 | 주요 작업 | 세부 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1주차 | 기획 및 설계 | - 요구사항 명세서 작성 - ERD 설계 (User, Asset, Post, Comment 등) - API 명세서 작성 - 와이어프레임/목업 제작 |
| 2주차 | 백엔드 기초 구축 | - Django 프로젝트 세팅 - User 모델 및 인증 시스템 구현 - 프로필 CRUD API 개발 - 자산 입력 모델 및 API 구현 |
| 3주차 | 핵심 기능 개발 | - 금융감독원 API 연동 (예금/적금 데이터) - ChatGPT API 연동 (포트폴리오 분석) - 게시판 CRUD API 개발 |
| 4주차 | 프론트엔드 개발 | - Vue.js 기반 페이지 구현 - 대시보드, 프로필, 금융 상품 비교 페이지 - Chart.js로 자산 비율 시각화 |
| 5주차 | 선택 기능 및 통합 | - 지도 API 연동 (선택) - 주식/현물 가격 API 연동 (선택) - 프론트-백엔드 통합 테스트 |
| 6주차 | 테스트 및 배포 | - 버그 수정 및 UX 개선 - 배포 준비 - 최종 발표 준비 및 문서화 |

6. 기대 효과 및 활용 방안

기대 효과

1. 금융 문턱 낮추기: 복잡한 금융 상품 정보를 직관적으로 비교하고 이해할 수 있는 플랫폼 제공

2. 개인 맞춤형 자산 관리: AI 기반 조언으로 개인의 재무 상황에 최적화된 포트폴리오 구성 지원

3. 커뮤니티 활성화: 자산 관리 노하우 공유를 통해 사용자 간 정보 격차 해소

4. 데이터 기반 의사결정: 실시간 금융 데이터를 바탕으로 합리적인 금융 상품 선택 유도

활용 방안

- 초보 투자자: 첫 자산 관리를 시작하는 사회초년생, 대학생의 가이드 역할

- 바쁜 직장인: 빠르게 금융 상품을 비교하고 최적의 선택을 할 수 있는 도구

- 금융 교육 플랫폼: 게시판 콘텐츠를 활용한 금융 리터러시 향상

- 확장 가능성:

- 보험 상품, 대출 상품 비교 기능 추가

- 소비 패턴 분석 및 절약 팁 제공

- 금융기관과의 제휴를 통한 수익 모델 구축

- 모바일 앱 출시로 접근성 향상

7. 참고 자료

API 및 데이터 소스

- 금융감독원 오픈 API (https://finlife.fss.or.kr) - 예금/적금 상품 정보

- 한국은행 경제통계시스템 (https://ecos.bok.or.kr) - 금리, 환율 데이터

- OpenAI ChatGPT API (https://platform.openai.com/docs) - AI 포트폴리오 분석

- 카카오맵 API (https://apis.map.kakao.com) - 지도 및 위치 검색

- Alpha Vantage API (https://www.alphavantage.co) - 주식 및 현물 시세 (선택)

참고 서비스

- 뱅크샐러드 (https://www.banksalad.com) - 금융 상품 비교 및 자산 관리

- 토스 (https://toss.im) - 사용자 친화적 금융 UI/UX

- 핀트 (https://www.finda.co.kr) - 금융 상품 추천 알고리즘

기술 스택

- Backend: Django

- Frontend: Vue.js

- 배포:

- 버전 관리: Git, GitLab

추가 고려사항

보안

- 사용자 자산 정보는 암호화하여 저장

- 안전한 API 통신

- HTTPS 적용 필수

법적 이슈

- 금융 상품 소개는 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아님을 명시

- 개인정보 처리방침 및 이용약관 작성

성능 최적화

- 외부 API 호출 결과 캐싱으로 응답 속도 개선

- 이미지 및 정적 파일 CDN 활용